COTIZACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE DESARROLLO DE SOFTWARE

PROYECTO: Plataforma de Seguridad Geolocalizada "SafeCampus UCB"
CLIENTE: Universidad Católica Boliviana "San Pablo" - Regional Santa Cruz
ATENCIÓN: Ing. Carlos Mendoza (Director del Depto. de Tecnologías y Seguridad)
FECHA: 2 de Junio de 2026
PROVEEDOR: Contacto: Hernan Enrique Molina - enrique.molina@ucb.edu.bo
ESTADO: Aprobada y Firmada

# 1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Desarrollo de un sistema de seguridad digital geolocalizado en tiempo real para proteger a la comunidad universitaria de la U.C.B. Regional Santa Cruz. La solución consta de un aplicativo web móvil para estudiantes (registro con correo institucional, geolocalización, mapa de acompañamiento anónimo y botón SOS) y una consola web de escritorio para el personal de monitoreo y seguridad (panel de control en tiempo real, mapa de incidentes y reporte estadístico de zonas críticas).

# 2. DESGLOSE DEL ESQUEMA TÉCNICO Y COSTOS

| Módulo / Componente | Descripción Técnica | Entregables | Costo (Bs.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Módulo 1: Arquitectura y Base de Datos | Diseño del modelo relacional en MySQL 8. Estructuración del servidor Flask en Python 3.10. Cifrado de contraseñas con bcrypt (12 rounds) para seguridad robusta. | Script SQL de creación, configuración de conexión parametrizada y middleware de protección de rutas. | Bs. 1,000.00 |
| Módulo 2: Autenticación y Verificación | Registro restringido al dominio @ucb.edu.bo (US 01). Login seguro (US 02) y verificación de cuenta por código de 6 dígitos generado por el backend (US 04). Gestión de perfil y contactos de emergencia. | Vistas HTML de login/registro, algoritmo de generación de código OTP, y base de datos con flags de verificación. | Bs. 1,000.00 |
| Módulo 3: Mapa y Geolocalización | Integración del API Leaflet y OpenStreetMap (US 06). Mecanismo de actualización periódica (polling de 10s) de latitud y longitud (US 07). API REST /api/ubicacion (US 08). Mapeo de usuarios cercanos en un radio de 500m anónimamente (US 09). | Mapa interactivo del campus UCB, geoposicionamiento en el navegador cliente, e indexación espacial de coordenadas. | Bs. 1,200.00 |
| Módulo 4: Botón SOS y Rescatista | Interfaz del botón de pánico (US 11) con confirmación previa. API /api/alerta (US 12). Panel con el estatus detallado de rescatistas asignados (distancia, vehículo, miniruta Leaflet y progreso) (US 14). | Frontend reactivo de pánico, sistema de cola de emergencias y visualización de llegada del personal de rescate. | Bs. 1,200.00 |
| Módulo 5: Consola de Monitoreo | Panel de administración web para vigilantes (US 13). Vista en mapa de todas las alertas activas con pines parpadeantes. Alarma sonora y destello visual ante nuevas emergencias. Cierre y clasificación. | Consola administrativa web optimizada para pantallas grandes, sonido y triggers visuales, y lógica de cierre de alertas. | Bs. 800.00 |
| Módulo 6: Dashboard y CSV | Dashboard analítico para gerencia (Chart.js) que muestra total de alertas, tasa de falsas alarmas y tiempo de respuesta. Gráficos por zona y hora. Exportación a CSV (US 15). | Interfaz gráfica de reportes con filtros interactivos, gráficos dinámicos y generador de archivos CSV. | Bs. 800.00 |

TOTAL DEL PROYECTO: Bs. 6,000.00 (Seis Mil 00/100 Bolivianos)

# 3. ENTREGABLES INCLUIDOS

Código fuente completo en un repositorio privado de GitHub, con acceso de lectura cedido al cliente.

Script SQL para la recreación e inicialización de la base de datos MySQL.

Manual de instalación rápida e instrucciones de despliegue local.

Sesión de capacitación de 2 horas para el personal de monitoreo de seguridad del campus.

Garantía de soporte técnico post-entrega por 30 días para corrección de fallos menores (bugs).

# 4. TÉRMINOS Y CONDICIONES

Vigencia de la Cotización: 30 días calendario a partir de su emisión.

Forma de Pago: 50% de anticipo al aceptar la cotización y firmar contrato (Bs. 3,000.00); 50% al finalizar la entrega, despliegue y capacitación (Bs. 3,000.00).

Medio de Pago: Transferencia electrónica directa a cuenta BNB N° 123-456789-0-12 (Titular: Hernan Enrique Molina).

Tiempo de Ejecución: 6 semanas desde la recepción del anticipo bancario.

| Aprobado por el Cliente | Presentado por el Proveedor |
| --- | --- |
| ____________________________________ Ing. Fady Nathier Illescas Bejarano Director del Depto. de Tecnologías y Seguridad U.C.B. Regional Santa Cruz | ____________________________________ Hernan Enrique Molina Desarrollador Frontend / Representante |